     项目(12月份)
     十二月 2013
日 一 二 三 四 五 六
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
# 结构进展 （5号到24号） 共20天 总负责人：刘
## 12月5号前
### 确定合作人员（关键点）
## 12月7号
### 第一次：内部讨论外观
#### 输出结果
##### 落实到结构工程师
## 12月14号
### 第二次：内部讨论外观
#### 输出结果
##### 落实到结构工程师
###### 目标:实现23号layout可以进行
## 12月21号
### 第三次：内部讨论外观确定方案
#### 输出结果
##### 落实到结构工程师
#### 不要影响Layout
## 12月22号
### 结构工程师进一步修改 （不影响画板为主）出图给LAYOUT
## 12月24号
### 去打样
#### 输出第一版
##### 结构图
##### ３Ｄ图
##### ＰＣＢlayout图
##### 其它所有资料
#### 厂家
#### 完成时间
#### 其它补充。。。
# 硬件进展 总负责人：李
## 原理图 20个工作日
### 12月３号
#### 原理图初步设计启动
##### 落实到硬件工程师
### 12月7号
#### 第一次：讨论评审原理图
##### 输出结果
###### 落实到硬件工程师
### 12月１４号
#### 第二次:评审原理图
##### 输出结果
###### 落实到硬件工程师
### 12月21号
#### 第三次：评审原理图
- 输出结果
  - 落实到硬件工程师
### 12月22号
#### 完成（输出第一版）
##### 原理图
##### ＢＯＭ清单
##### 其它。。。
## 器件选型
### 跟着原理图进展走
## 画板
### 12月23号
#### 开始
### 12月31号
#### 完成
##### 输出
###### PCB LAYOUT图
###### gerber文件
###### 其它。。。
## 打板
### 1月1号开始
# 12月28号月会议
# 以上所有有问题的地方，直接提出来
# 驱动
# 软件
# 项目代码管理
# 测试还没有进入
# 市场推进
# 硬件资源
# 采购
## 人员安排
## 12月2３号
### 正式启动
## 采购流程以及规节移到１月份讨论
# 注册公司
## 公司名字
### 每人想10个
#### 陈
##### 仙人掌科技有限公司
##### 千岁兰通信有限公司
##### 水熊科技有限公司
##### 来蒙／梦科技有限公司
##### 信鸽科技有限公司
##### 蒲公英科技有限公司
##### 随意通科技有限公司
## 章程确立
## 正式注册